**แบบ บส. ๑**

**ชื่อหน่วยงาน กองช่าง**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ** | **(๕)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๖)**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **(๗)**  **วัตถุประสงค์** | **(๘)**  **ตัวชี้วัด** | **(๙)**  **เป้าหมาย** |
| 6804 | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5,563,000 | เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตรกรรม | ประชาชนและเกษตรกรที่รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ | จำนวนบ่อบาดาลที่ขุดเจาะ 240 บ่อ |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

**แบบ บส. ๒**

**ชื่อหน่วยงาน กองช่าง**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๕)**  **วัตถุประสงค์** | **(๖)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๗)**  **ความเสี่ยง** | **(๘)**  **ประเภท**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **คะแนนโอกาส** | **(๑๐)**  **คะแนนผลกระทบ** | **(๑๑)**  **คะแนนระดับความเสี่ยง(๙)×(๑๐)** | **(๑๒)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** |
| 6804 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ | เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตรกรรม | ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง | งานล่าช้าเนื่องจากวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่สภาพการใช้งานเก่าและชำรุดไม่ทันสมัยทำให้เวลานำไปใช้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | OR = ด้านการดำเนินงาน | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | ลด  ความเสี่ยง |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

**แบบ บส. ๓**

**ชื่อหน่วยงาน กองช่าง**

**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๕)**  **ความเสี่ยง** | **(๖)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** | **(๗)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๘)**  **วิธีจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **ตัวชี้วัด** | **(๑๐)**  **ระยะเวลาดำเนินการ** | **(๑๑)**  **วิธีการติดตามและการรายงาน** |
| 6804 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ | งานล่าช้าเนื่องจากวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่สภาพการใช้งานเก่าและชำรุดไม่ทันสมัยทำให้เวลานำไปใช้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | ลด  ความเสี่ยง | ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง | จัดทำแผนปฏิบัติการออกปฏิบัติงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล โดยจัดทำแผนในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ | ประชาชนและเกษตรกรที่รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ | ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568 | -ประชาชนและเกษตรกรที่รับบริการมีความพึงพอใจและรายงานการปฏิบัติงานการขุดเจาะของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา  -ออกติดตามการดำเนินงานระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ  -ประชุมรายงานผล |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567